**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**

**Tecnológico Danlí**

Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

**Facultad De Ciencias Económicas Administrativas Y Contables**

**Departamento De Informática Administrativa**

**Clase:**

Programación e Implementación de Sistemas

**Trabajo:**

Primer Sprint Planning

**Catedrática:**

Gladys Melissa Nolasco Padilla

**Integrantes: N.º Cuenta**

Belsy Danitza Mairena Garmendia 20192500065

Estefani Celeste Herrera Valladares 20192500222

Karla Abigail Sierra Paztrana 20191500015

Maryury Virsai Chacón López 20182500077

Marilyn Jorleny Molina Rodríguez 20171031609

**Fecha:**

6 de junio del 2022 Danlí, El Paraíso, Honduras

# **Objetivo**

Desarrollar la sexta fase del proyecto AGRO System, estando estructurado con las historias y sus respectivas tareas, las cuales fundamentan el sistema, teniendo como principal la creación de las tablas en la base de datos, así como los registros de cotización y pedidos de clientes y alertas de agotamiento de productos.

# **Sprint 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H67 |
| Nombre | Lista De Facturas De Compras Próximas Por Vencer |
| Descripción | Se diseñará una sección donde se mostrará un listado con las facturas de compra próximas a vencer como recordatorio para la empresa. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Tabla de lista de facturas próximas a vencer: Creación de una tabla que mostrará los datos de la base de datos: * Botón “Ver Detalles”: Creación de un botón que permita redirigir al formulario de ver compra. * Modificación del formulario de compras para poder realizar compras al crédito. * Filtro de búsqueda: Desarrollo de un filtro de búsqueda que realice la acción al buscar el nombre de la empresa proveedora. * Botón “Buscar”: Creación de un botón para realizar la búsqueda del filtro. * Botón “Borrar Búsqueda”: Creación de un botón para borrar la búsqueda. |
| Responsable | Karla Sierra |
| Historias relacionadas | H47 - Lista de Compras |
| Peso | 3 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H68 |
| Nombre | Alerta De Agotamiento De Producto |
| Descripción | Modificación de la tabla de inventario para que los productos que están por agotarse se muestren en rojo. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Validación en el controlador: Se desarrollará el código necesario para garantizar que cuando las categorías de Herramientas, Repuestos y Medicina para Animales sea igual o menor a 3 y las categorías de Insumos Agrícolas, Fertilizantes y Alimentos sea igual o menor a 10, se muestre en rojo el registro del producto agotado. |
| Responsable | Karla Sierra |
| Historias relacionadas | H53 - Lista de inventario |
| Peso | 3 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H69 |
| Nombre | Lista De Productos Próximos Por Agotar |
| Descripción | Se diseñará una sección donde se mostrará un listado con los productos próximos por agotar como recordatorio para la empresa. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Tabla de lista de productos próximos por agotar: Creación de una tabla que mostrará los datos de la base de datos * Filtro de búsqueda: Desarrollo de un filtro de búsqueda que realice la acción al buscar el nombre y categoría del producto. * Botón “Buscar”: Creación de un botón para realizar la búsqueda del filtro. * Botón “Borrar Búsqueda”: Creación de un botón para borrar la búsqueda. |
| Responsable | Karla Sierra |
| Historias relacionadas | H53 - Lista de inventario |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H70 |
| Nombre | Formulario De Cotizaciones De Clientes |
| Descripción | Se diseñará una sección donde se mostrará un formulario con los precios para darle la cotización de los productos al cliente. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Formulario de cotización de clientes: Se creará un formulario que permitirá ingresar los datos de los productos para ver sus precios, dicha tabla contará con dos botones: * Botón “Eliminar”: Creación de un botón que permita borrar los detalles de un determinado producto. * Botón “Editar”: Creación de un botón que permita redirigir al formulario de editar detalles de cotización. * Botón “Agregar Detalles”: Creación de un botón que nos dirija a un formulario dentro de la ventana de cotizaciones para ingresar los detalles de la cotización. * Botón “Limpiar”: Creación de un botón que nos permita limpiar la tabla de detalles de cotización. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar la ventana de creación de datos. |
| Responsable | Karla Sierra |
| Historias relacionadas | H71 - Validación de cotización de clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H71 |
| Nombre | Validación De Cotización De Clientes |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente a lo establecido en el formulario de cotización de clientes. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador de cotización de clientes: Se desarrollará el código necesario para garantizar que el usuario ingrese los datos solicitados. * Se desarrollará el código y su respectiva configuración de los campos. |
| Responsable | Karla Sierra |
| Historias relacionadas | H70 - Formulario de cotizaciones de clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H72 |
| Nombre | Registro De Pedidos Pendientes Del Cliente |
| Descripción | Se diseñará un apartado con una serie de opciones para registrar los pedidos que no han sido reclamados por el cliente. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Creación de la tabla de “Pedidos del cliente” en la base de datos con los campos id, nombre del cliente, estado. * Creación de tabla “Detalles del pedido del cliente” en la base de datos con los campos categoría id, producto id, presentación id, cantidad. * Se agregará en la vista de pedidos una tabla con los detalles del pedido del cliente. * Formulario de pedidos: Se creará un pequeño formulario dentro de la ventana que permitirá el registro de los pedidos realizados por los clientes. * Botón “Agregar Detalles”: Creación de un botón que nos dirija a un formulario dentro de la ventana de pedidos para ingresar los detalles del pedido. * Botón “Ir a clientes”: Creación de un botón que nos dirija al formulario de registro de clientes. * Formulario de registro de detalles de pedidos: Se creará un pequeño formulario emergente dentro de la ventana que permitirá el registro de los detalles de pedidos, dicha formulario contará con dos botones: * Botón “Agregar al pedido”: Creación de un botón que permita agregar los detalles a la tabla de detalles de pedidos. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar la ventana de creación de datos para los detalles. * Botón “Guardar”: Creación de un botón el cual nos permitirá guardar los datos ingresados en el formulario registro y detalles de pedidos. * Botón “Limpiar”: Creación de un botón que nos permita limpiar la tabla de detalles de pedidos. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar la ventana de creación de datos. |
| Responsable | Belsy Mairena |
| Historias relacionadas | H73 - Validación de registro de pedidos de los clientes  H74 - Validación de detalles de pedidos de los clientes  H75 - Lista de detalles de pedidos de los clientes  H80 - Petición de confirmación de pedidos de los clientes  H78 - Lista de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 4 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H73 |
| Nombre | Validación De Registro De Pedidos De Los Clientes |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente al registro de pedidos de los clientes. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador de registro de pedidos: Se desarrollará el código necesario para garantizar que el usuario ingrese los datos solicitados. * Se desarrollará el código y su respectiva configuración de los campos. * Mensaje de error: Creación de un mensaje que indique si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. * Se establecerá el mensaje de error. |
| Responsable | Belsy Mairena |
| Historias relacionadas | H72 - Registro de pedidos pendientes del cliente  H75 - Lista de detalles de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 5 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H74 |
| Nombre | Validación De Detalles De Pedidos De Los Clientes |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente a lo establecido en el registro de detalles de pedidos de los clientes. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador de detalles de pedidos: Se desarrollará el código necesario para garantizar que el usuario ingrese los datos solicitados. * Se desarrollará el código y su respectiva configuración de los campos. * Mensaje de error: Creación de un mensaje que indique si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. * Se establecerá el mensaje de error. |
| Responsable | Belsy Mairena |
| Historias relacionadas | H72 - Registro de pedidos pendientes del cliente  H75 - Lista de detalles de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 5 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H75 |
| Nombre | Lista De Detalles De Pedidos De Los Clientes |
| Descripción | Se diseñará una sección donde se mostrará un listado con los detalles de los pedidos del cliente. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Tabla de lista de detalles de pedidos del cliente: Creación de una tabla que mostrará los datos de la base de datos, dicha tabla contará con dos botones: * Botón “Eliminar”: Creación de un botón que permita borrar los detalles de un determinado pedido. * Botón “Editar”: Creación de un botón que permita redirigir al formulario de editar detalles de pedidos de los clientes. |
| Responsable | Belsy Mairena |
| Historias relacionadas | H72 - Registro de pedidos pendientes del cliente  H76 - Editar detalles de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H76 |
| Nombre | Editar Detalles De Pedidos De Los Clientes |
| Descripción | Se creará una sección en la cual se podrán cambiar los datos de los detalles del pedido del cliente. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Formulario de editar detalles de los pedidos del cliente: Se creará un pequeño formulario emergente dentro de la ventana que permitirá cambiar los detalles del pedido seleccionado, dicho formulario contará con dos botones: * Botón “Actualizar” Creación de un botón que permita guardar los cambios realizados en los datos de los detalles seleccionados. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar la ventana de editar detalles de pedidos de los clientes. |
| Responsable | Maryury Chacón |
| Historias Relacionadas | H75 - Lista de detalles de pedidos de los clientes  H77 - Validación de editar detalles de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H77 |
| Nombre | Validación De Editar Detalles De Pedidos De Los Clientes |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente a lo establecido en el registro para editar los detalles de pedidos del cliente. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador de editar detalles de pedidos del cliente: Se desarrollará el código necesario para garantizar que el usuario ingrese los datos solicitados. * Se desarrollará el código y su respectiva configuración de los campos. * Mensaje de error: Creación de un mensaje que indique si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. * Se establecerá el mensaje de error. |
| Responsable | Maryury Chacón |
| Historias relacionadas | H76 - Editar detalles de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H78 |
| Nombre | Lista De Pedidos De Los Clientes |
| Descripción | Se diseñará una sección donde se mostrará un listado con los pedidos que han realizados los clientes. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Filtro de búsqueda: Desarrollo de un filtro de búsqueda que realice la acción al buscar nombre del cliente. * Botón “Buscar”: Creación de un botón para realizar la búsqueda del filtro. * Botón “Borrar Búsqueda”: Creación de un botón que permita eliminar los datos del filtro de búsqueda. * Botón “Agregar Pedido”: Creación de un botón que permita redirigir a la ventana de registro de pedidos de los clientes. * Botón “Lista de pedidos de productos nuevos”: Creación de un botón que permita redirigir a la lista de pedidos de productos nuevos * Tabla de lista de pedidos de los clientes: Creación de una tabla que mostrará los datos de la base de datos, dicha tabla contará con tres botones: * Botón “Facturar Pedido”: Creación de un botón que permita redirigir al registro de ventas para facturar el pedido y eliminar el registro de la base de datos. * Botón “Eliminar”: Creación de un botón que permita eliminar el registro de la base de datos. * Botón “Detalles”: Creación de un botón que permita mostrar los detalles del pedido. |
| Responsable | Maryury Chacón |
| Historias relacionadas | H72 - Registro de pedidos pendientes del cliente  H79 - Ver pedido del cliente  H80 - Petición de confirmación de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H79 |
| Nombre | Ver Pedido del Cliente |
| Descripción | Creación de un apartado donde se podrá ver de forma más detallada el pedido del cliente seleccionado. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Creación de un formulario no editable donde se mostrarán los datos más específicos de cada pedido. * Botón “Regresar”: Creación de un botón que nos redirija a la ventana lista de pedidos de los clientes. |
| Responsable | Maryury Chacón |
| Historias relacionadas | H78 - Lista de pedidos de los clientes |
| Peso | 3 |
| Tiempo | 1 hora y 30 minutos |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H80 |
| Nombre | Petición De Confirmación De Pedidos De Los Clientes |
| Descripción | Se establecerán mensajes en el cual el usuario podrá confirman si desea o no, guardar, limpiar, editar, eliminar o facturar el pedido. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Modal de registro de pedidos de los clientes: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea guardar los datos del pedido a registrar. * Modal de registro de limpiar detalles de pedidos de los clientes: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea eliminar los detalles del pedido a registrar. * Modal eliminar pedidos de los clientes: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea eliminar el pedido. * Modal de confirmación para facturación del pedido: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea confirmar la facturación del pedido y pasar a estado reclamado. * Modal de editar pedidos de los clientes: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea editar el pedido del cliente. |
| Responsable | Maryury Chacón |
| Historias relacionadas | H72 - Registro de pedidos pendientes del cliente  H75 - Lista de detalles de pedidos de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 30 minutos |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H81 |
| Nombre | Registro De Pedidos De Producto No Existente Del Cliente |
| Descripción | Se diseñará un apartado con una serie de opciones para registrar los pedidos que no han sido reclamados por el cliente con productos no existentes en la empresa. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Creación de la tabla de “Pedidos de productos no existentes del cliente” en la base de datos con los campos id, nombre del cliente, estado, pago por anticipado. * Creación de tabla “Detalles del pedido de productos no existente del cliente” en la base de datos con los campos producto, presentación, cantidad. * Se agregará en la vista de pedidos una tabla con los detalles del pedido de productos no existente del cliente. * Formulario de pedidos de productos no existentes: Se creará un pequeño formulario dentro de la ventana que permitirá el registro de los pedidos de productos no existentes en la empresa realizados por los clientes. * Botón “Agregar Detalles”: Creación de un botón que nos dirija a un formulario dentro de la ventana de pedidos de productos no existentes para ingresar los detalles del pedido. * Botón “Ir a clientes”: Creación de un botón que nos dirija a un formulario de clientes. * Formulario de registro de detalles de pedidos de productos no existentes: Se creará un pequeño formulario emergente dentro de la ventana que permitirá el registro de los detalles de pedidos de productos no existentes en la empresa, dicha formulario contará con dos botones: * Botón “Agregar al pedido”: Creación de un botón que permita agregar los detalles a la tabla de detalles de pedidos no existentes del cliente. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar la ventana de creación de datos para los detalles. * Botón “Guardar”: Creación de un botón el cual nos permitirá guardar los datos ingresados en el formulario registro y detalles de pedidos de productos no existentes. * Botón “Limpiar”: Creación de un botón que nos permita limpiar la tabla de detalles de pedidos de productos no existentes. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar la ventana de creación de datos. |
| Responsable | Estefani Herrera |
| Historias relacionadas | H82 - Validación de registro de pedidos de productos no existentes de los clientes  H83 - Validación de detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes  H84 - Lista de detalles de pedidos de productos no existente de los clientes  H89 - Petición de confirmación de pedidos de productos no existentes de los clientes  H87 - Lista de pedidos de productos no existentes de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 4 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H82 |
| Nombre | Validación De Registro De Pedidos De Productos No Existentes De Los Clientes |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente al registro de pedidos de productos no existentes de los clientes. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador de registro de pedidos de productos no existentes de los clientes: Se desarrollará el código necesario para garantizar que el usuario ingrese los datos solicitados. * Se desarrollará el código y su respectiva configuración de los campos. * Mensaje de error: Creación de un mensaje que indique si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. * Se establecerá el mensaje de error. |
| Responsable | Estefani Herrera |
| Historias relacionadas | H81 - Registro de pedidos de productos no existentes del cliente  H84 - Lista de detalles de productos no existentes de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 5 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H83 |
| Nombre | Validación De Detalles De Productos No Existentes De Los Clientes |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente a lo establecido en el registro de detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador de detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes: Se desarrollará el código necesario para garantizar que el usuario ingrese los datos solicitados. * Se desarrollará el código y su respectiva configuración de los campos. * Mensaje de error: Creación de un mensaje que indique si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. * Se establecerá el mensaje de error. |
| Responsable | Estefani Herrera |
| Historias relacionadas | H81 - Registro de pedidos de productos no existentes del cliente  H84 - Lista de detalles de productos no existentes de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 5 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H84 |
| Nombre | Lista De Detalles De Pedidos De Productos No Existentes De Los Clientes |
| Descripción | Se diseñará una sección donde se mostrará un listado con los detalles de los pedidos de productos no existentes en la empresa para el cliente. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Tabla de lista de detalles de pedidos de productos no existentes del cliente: Creación de una tabla que mostrará los datos de la base de datos, dicha tabla contará con dos botones: * Botón “Eliminar”: Creación de un botón que permita borrar los detalles de un determinado pedido. * Botón “Editar”: Creación de un botón que permita redirigir al formulario de editar detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes. |
| Responsable | Estefani Herrera |
| Historias relacionadas | H81 - Registro De Pedidos De Productos No Existentes Del Cliente  H85 - Editar Detalles De Pedidos De Productos No Existentes De Los Clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H85 |
| Nombre | Editar Detalles De Pedidos De Productos No Existentes De Los Clientes |
| Descripción | Se creará una sección en la cual se podrán cambiar los datos de los detalles del pedido del cliente con los productos no existentes en la empresa. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Formulario de editar detalles de los pedidos de productos no existentes del cliente: Se creará un pequeño formulario emergente dentro de la ventana que permitirá cambiar los detalles del pedido seleccionado, dicho formulario contará con dos botones: * Botón “Actualizar” Creación de un botón que permita guardar los cambios realizados en los datos de los detalles seleccionados. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar la ventana de editar detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes. |
| Responsable | Marilyn Molina |
| Historias Relacionadas | H84 - Lista de detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes  H86 - Validación de editar detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H86 |
| Nombre | Validación De Editar Detalles De Pedidos De Productos No Existentes De Los Clientes |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente a lo establecido en el registro para editar los detalles de pedidos de productos no existentes del cliente. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador de editar detalles de pedidos de productos no existentes del cliente: Se desarrollará el código necesario para garantizar que el usuario ingrese los datos solicitados. * Se desarrollará el código y su respectiva configuración de los campos. * Mensaje de error: Creación de un mensaje que indique si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. * Se establecerá el mensaje de error. |
| Responsable | Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H85 - Editar detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H87 |
| Nombre | Lista De Pedidos De Productos No Existentes De Los Clientes |
| Descripción | Se diseñará una sección donde se mostrará un listado con los pedidos de los clientes de los productos que no hay en la empresa. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Filtro de búsqueda: Desarrollo de un filtro de búsqueda que realice la acción al buscar nombre del cliente. * Botón “Buscar”: Creación de un botón para realizar la búsqueda del filtro. * Botón “Borrar Búsqueda”: Creación de un botón que permita eliminar los datos del filtro de búsqueda. * Botón “Agregar pedido”: Creación de un botón que permita redirigir a la ventana de registro de pedidos de productos no existentes de los clientes. * Tabla de lista de pedidos de productos no existentes de los clientes: Creación de una tabla que mostrará los datos de la base de datos, dicha tabla contará con dos botones: * Botón “Eliminar”: Creación de un botón que permita eliminar el registró en la base de datos * Botón “Detalles”: Creación de un botón que permita mostrar los detalles del pedido. |
| Responsable | Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H81 - Registro de pedidos de productos no existentes del cliente  H88 - Ver pedido de productos no existentes del cliente  H89 - Petición de confirmación de pedidos de productos no existentes del cliente |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H88 |
| Nombre | Ver Pedido De Productos No Existentes del Cliente |
| Descripción | Creación de un apartado donde se podrá ver de forma más detallada el pedido del cliente con los productos que no hay en la empresa. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Creación de un formulario no editable donde se mostrarán los datos más específicos de cada pedido. * Botón “Regresar”: Creación de un botón que nos redirija a la ventana lista de pedidos de productos no existentes de los clientes. |
| Responsable | Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H84 - Lista de pedidos de productos no existentes de los clientes |
| Peso | 3 |
| Tiempo | 1 hora y 30 minutos |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H89 |
| Nombre | Petición De Confirmación De Pedidos De Productos No Existentes Del Cliente |
| Descripción | Se establecerán mensajes en el cual el usuario podrá confirman si desea o no, guardar, limpiar, editar o eliminar los pedidos de productos que no hay en la empresa. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Modal de registro de pedidos de productos no existentes de los clientes: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea guardar los datos del pedido a registrar. * Modal de registro de limpiar detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea eliminar los detalles del pedido a registrar. * Modal de eliminar: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea eliminar el pedido. * Modal de editar pedidos de productos no existentes de los clientes: En esta sección se le consultara al usuario por medio de una petición si desea editar el pedido del cliente. |
| Responsable | Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H81 - Registro de pedidos de productos no existentes del cliente  H84 - Lista de detalles de pedidos de productos no existentes de los clientes |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 30 minutos |