**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**

**Tecnológico Danlí**

Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

**Facultad De Ciencias Económicas Administrativas Y Contables**

**Departamento De Informática Administrativa**

**Clase:**

Programación e Implementación de Sistemas

**Trabajo:**

Quinto Sprint Planning

**Catedrática:**

Gladys Melissa Nolasco Padilla

**Integrantes: N.º Cuenta**

Belsy Danitza Mairena Garmendia 20192500065

Estefani Celeste Herrera Valladares 20192500222

Karla Abigail Sierra Paztrana 20191500015

Maryury Virsai Chacón López 20182500077

Marilyn Jorleny Molina Rodríguez 20171031609

**Fecha:**

9 de agosto del 2022 Danlí, El Paraíso, Honduras

**Objetivo**

Desarrollar la décima fase del proyecto AGRO System, estando estructurado con las historias y sus respectivas tareas, las cuales fundamentan el sistema, teniendo como principal la creación de las tablas en la base de datos, así como los registros de los usuarios y cada una de las pantallas principales que componen el sistema.

**Sprint 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H1 |
| Nombre | Registro De Usuario |
| Descripción | Se creará una sección en donde se ingresará la información de cada empleado para que puedan acceder al sistema. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Formulario de registro de usuarios: se creará un formulario agradable en el cual se podrá ingresar los datos del empleado y asignarle una contraseña para que ingresar al sistema. * Botón “Guardar”: Creación de un botón que nos permita guardar los datos del empleado. * Botón “Limpiar”: Creación de un botón que nos permita limpiar los datos del empleado. * Botón “Cerrar”: Creación de un botón que nos permita cerrar el formulario de creación de datos. |
| Responsable | Maryury Chacón |
| Historias relacionadas | H2 - Validación de registro de usuario  H3 - Lista de usuario |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora y 40 minutos |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H2 |
| Nombre | Validación De Registro De Usuario |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente a lo establecido en el formulario de registro de usuario. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador: se desarrollará el código necesario para que, en efecto, el usuario introduzca los datos solicitados en el formulario. * Mensaje de error: Codificar un mensaje de alerta el cual informe al usuario si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. |
| Responsable | Maryury Chacón |
| Historias relacionadas | H1- Registro de usuario |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| **Num.** | **H3** |
| **Nombre** | Lista De Usuario |
| **Descripción** | Se diseñará una sección donde se mostrará un listado con los usuarios que están registrados en el sistema. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Tareas** | * Filtro de búsqueda: Desarrollo de un filtro de búsqueda que realice la acción al buscar por el nombre del empleado y nombre de usuario. * Botón “Agregar Usuario”: Creación de un botón que permita redirigir a la ventana de registro de usuarios. * Tabla lista de usuarios: Creación de una tabla que mostrará los datos de la base de datos, esta contará con un botón: * Botón “Eliminar”: Creación de un botón que permita eliminar el usuario. |
| **Responsable** | Maryury Chacón |
| **Historias relacionadas** | H1- Registro de usuario |
| **Peso** | 5 |
| **Tiempo** | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H4 |
| Nombre | Pantalla Principal |
| Descripción | Se creará una sección en la cual el usuario podrá ver de forma general la pantalla principal del sistema. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Carrusel: creación de una sección en la cual se visualicen diversas imágenes, orientadas a la agropecuaria. * Creación de una etiqueta que dé la bienvenida al usuario. * Accesos Rápidos: Se diseñarán accesos rápidos en la pantalla principal para algunos apartados del sistema. |
| Responsable | Belsy Mairena  Karla Sierra |
| Historias relacionadas | H - Lista De usuarios  H - Lista de personal  H - Lista de proveedores  H - Lista de clientes  H - Lista de categorías  H - Lista de productos  H - Lista de compras  H - Lista de inventario  H - Lista de ventas  H - Lista de gastos  H - Lista de servicio técnico  H - Lista de catálogos |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H5 |
| Nombre | Barra De Menú Lateral |
| Descripción | Se creará una sección en la cual el usuario podrá acceder de forma más fácil a las diferentes listas del sistema. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Menú: se diseñará un menú el cual permitirá al usuario navegar de forma eficaz dentro del sistema. * Cargos: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de cargos. * Personal: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de personal. * Proveedor: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de proveedores. * Cliente: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de clientes. * Categoría: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de categorías. * Producto: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de productos. * Compras: esta opción le permitirá al usuario ingresar a la lista de compras, lista de pedidos y las facturas por vencer. * Ventas: esta opción le permitirá al usuario ingresar a la lista de ventas, lista de pedidos, lista de pedidos nuevo, lista de devoluciones y a las cotizaciones. * Inventario: esta opción le permitirá al usuario ingresar a la lista de inventario y a la lista de productos por agotar. * Servicio Técnico: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado del servicio técnico. * Gastos: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de gastos. * Catálogo: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de catálogos. * Usuarios: esta opción le permitirá al usuario ingresar al listado de usuarios. |
| Responsable | Estefani Herrera  Karla Sierra  Belsy Mairena  Maryury Chacón  Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H - Lista De Cargos  H - Lista de personal  H - Lista de proveedores  H - Lista de clientes  H - Lista de categorías  H - Lista de productos  H - Lista de compras  H - Lista de inventario  H - Lista de ventas  H - Lista de gastos  H - Lista de servicio técnico  H - Lista de catálogos  H - Pantalla principal |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H6 |
| Nombre | Inicio De Sesión |
| Descripción | Se creará una sección en donde el usuario ingresará la información para acceder al sistema. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Formulario de ingreso: se creará un formulario agradable en el cual se podrá ingresar el nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema. * Botón “Ingresar”: Creación de un botón que nos permita acceder al sistema una vez comprobados los datos. |
| Responsable | Karla Sierra |
| Historias relacionadas | H1 - Registro de usuario  H2 - Validación de inicio de sesión |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora y 30 minutos |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H7 |
| Nombre | Validación Inicio De Sesión |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondientes al inicio de sesión. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador inicio de sesión: se desarrollará el código necesario para que, en efecto, el usuario introduzca los datos solicitados en el formulario. * Mensaje de Error: establecer un mensaje de alerta el cual manifieste si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. |
| Responsable | Karla Sierra  Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H6 - Inicio de sesión |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H8 |
| Nombre | Cambio De Contraseña |
| Descripción | Se creará una sección en la cual el usuario tendrá acceso a cambiar su contraseña actual. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Formulario para ingresar los nuevos datos. * Botón “Actualizar”: Botón que permitirá guardar los cambios realizados en la contraseña. * Botón “Limpiar”: Creación de un botón que nos permita limpiar los datos de la contraseña. * Botón “Cerrar”: Botón con el cual se cancele la acción y cierre la ventana. |
| Responsable | Estefani Herrera |
| Historias relacionadas | H1 - Registro de usuario  H9 - Validación de cambio de contraseña |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H9 |
| Nombre | Validación Cambio De Contraseña |
| Descripción | Se asignará una serie de restricciones correspondiente a lo establecido para cambiar la contraseña. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Validación en el controlador: se desarrollará el código necesario para que, en efecto, el usuario introduzca los datos solicitados en el formulario. * Mensaje de error: Codificar un mensaje de alerta el cual informe al usuario si alguno de los campos presenta un error como tal, es decir, no cumple con la validación. |
| Responsable | Estefani Herrera |
| Historias relacionadas | H8 - Cambio de contraseña |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 3 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H10 |
| Nombre | Petición De Confirmación |
| Descripción | Se establecerá un mensaje en el cual el usuario podrá confirman si desea o no, guardar un usuario o cambiar la contraseña. |
| Prioridad | Alta |
| Tareas | * Modal de guardar usuario: En esta sección se le consultará al usuario por medio de una petición si desea guardar el registro. * Modal de cambiar contraseña: En esta sección se le consultará al usuario por medio de una petición si desea guardar el cambio de contraseña realizado. * Modal de cerrar sesión: En esta sección se le consultará al usuario por medio de una petición si desea salir del sistema. |
| Responsable | Estefani Herrera  Maryury Chacón |
| Historias relacionadas | H117 - Cambio de contraseña  H118 - Validación cambio de contraseña |
| Peso | 5 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H11 |
| Nombre | Menú De Usuario |
| Descripción | Se creará una sección en la cual el usuario tendrá acceso a más opciones. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | * Botón “Cambiar Contraseña”: Permite al usuario acceder a la ventana cambio de contraseña. * Botón “Información”: Permite al usuario ingresar a la ventana de información. * Botón “Cerrar Sesión”: Botón que ayuda al usuario a regresar a la ventana de bienvenida. |
| Responsable | Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H1 - Registro de usuario  H13 - Información  H14 - Cerrar Sesión |
| Peso | 3 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H12 |
| Nombre | Pantalla Bienvenida |
| Descripción | Se diseñará una sección principal de bienvenida a los usuarios. |
| Prioridad | Baja |
| Tareas | * Se establecerá: El nombre, logo, imágenes e información de la empresa. * Botón “Información”: Creación de un botón el cual nos permitirá redirigirnos a una ventana emergente con información de la empresa y del sistema * Botón “Iniciar Sesión”: Creación de un botón el cual nos permitirá redirigirnos al formulario de inicio de sesión. |
| Responsable | Belsy Mairena |
| Historias relacionadas | H6 - Inicio de sesión  H13 - Información  H14 - Cerrar sesión |
| Peso | 2 |
| Tiempo | 2 horas |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H13 |
| Nombre | Información |
| Descripción | Se diseñará una sección que contará con la información general de la agropecuaria y del sistema. |
| Prioridad | Media |
| Tareas | Se diseñará un apartado con la información de la empresa y del sistema. |
| Responsable | Belsy Mairena |
| Historias relacionadas | H12 - Pantalla de bienvenida  H11 - Menú de usuario |
| Peso | 3 |
| Tiempo | 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| Num. | H14 |
| Nombre | Cerrar Sesión |
| Descripción | En este apartado el usuario podrá salir del sistema. |
| Prioridad | Baja |
| Tareas | * Botón “Cerrar Sesión”: se diseñará un botón el cual al hacer clic el usuario podrá salir del sistema. * Mensaje de confirmación: mensaje que aparecerá al hacer clic sobre el botón “cerrar sesión”. |
| Responsable | Marilyn Molina |
| Historias relacionadas | H12 - Pantalla de bienvenida |
| Peso | 2 |
| Tiempo | 1 hora |